Documentación de implementación

AR-04 · Contrato del módulo autenticacion

TA-017 · Dataset controlado del proyecto demo

TA-019 · Motor de indicadores (I1–I4) y reglas (R1–R4)

Agentes inteligentes para el seguimiento y supervisión de proyectos de software en entornos académicos · Grupo 12 · Sprint 1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Castro |
| Fecha de implementación | 13/10/2026 |
| Estado | Implementado y probado; pendiente de revisión |
| Pruebas nuevas | 30 (10 de AR-04, 7 de TA-017 y 13 de TA-019) |
| Suite ejecutada | tests/unit, tests/integration y backend/tests: 60 pruebas pasan |

# 1. AR-04 · Contrato del módulo autenticacion

## 1.1 Objetivo

Publicar el contrato del módulo autenticacion (dominio, puerto y adaptador falso) para que proyectos, el frontend y las pruebas E2E programen contra él sin esperar la autenticación real. Antes de AR-04 la carpeta solo contenía un README.

## 1.2 Cómo se realizó

Se siguió el mismo patrón de AR-01 (evidencias), AR-02 (supervision) y proyectos (HU-002), definido en docs/arquitectura.md, sección 3.

- Revisión de contexto: se leyeron el modelo Docente de modelos_orm.py (id, nombre, correo, password_hash, activo), dominio.py y puertos.py de proyectos, y los docentes demo del frontend (docente1..5@demo.test).

- dominio.py: dataclasses Docente y Sesion, y las excepciones CredencialesInvalidas y SesionInvalida. Docente no incluye el hash de la contraseña; ese dato queda dentro del adaptador.

- puertos.py: Protocol ServicioAutenticacion con iniciar_sesion, obtener_docente y cerrar_sesion.

- adaptadores/falso.py: ServicioAutenticacionFalso en memoria, con los 5 docentes demo, contraseñas con PBKDF2 y sal, comparación con hmac.compare_digest, tokens con secrets.token_urlsafe, reloj inyectable y duración de sesión configurable (8 h por defecto).

- Pruebas en tests/unit/test_autenticacion_contrato.py.

- Actualización del README del módulo.

## 1.3 Archivos

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| backend/app/modulos/autenticacion/dominio.py | Docente, Sesion y excepciones |
| backend/app/modulos/autenticacion/puertos.py | Protocol ServicioAutenticacion |
| backend/app/modulos/autenticacion/adaptadores/falso.py | Adaptador en memoria |
| backend/app/modulos/autenticacion/README.md | Tabla de archivos del módulo |
| tests/unit/test_autenticacion_contrato.py | 10 casos de prueba |

## 1.4 Contrato

iniciar_sesion(correo: str, password: str) -> Sesion

obtener_docente(token: str) -> Docente

cerrar_sesion(token: str) -> None

## 1.5 Decisiones

- Un solo error para correo inexistente, clave incorrecta y docente inactivo: la respuesta no revela qué correos existen. El hash se calcula siempre para no filtrar esa diferencia por tiempo de respuesta.

- El contrato no depende de tecnología (sin bcrypt, JWT ni FastAPI): el adaptador real puede elegir token opaco o JWT sin afectar a los demás módulos.

- Integración con proyectos: el docente_id se obtiene con obtener_docente(token).id, lo que cumple HU-001 (cada docente ve solo sus proyectos).

## 1.6 Verificación

Comando ejecutado desde la raíz del repositorio:

python -m pytest tests/unit/test_autenticacion_contrato.py -v

Captura 1. Salida de pytest para el contrato de autenticacion: 10 passed.

Las pruebas verifican login correcto, normalización del correo, tres casos de credenciales inválidas, docente inactivo, token desconocido, cierre de sesión idempotente, expiración y unicidad de tokens.

## 1.7 Limitaciones

- No existe todavía el adaptador real (bcrypt y tabla docente) ni las rutas HTTP de login.

- Las sesiones viven en memoria: se pierden al reiniciar y no se comparten entre procesos.

- No hay límite de intentos fallidos.

# 2. TA-017 · Dataset controlado del proyecto demo

## 2.1 Objetivo

Contar con un conjunto de evidencias fijo y reproducible de los tres orígenes (GitHub, Notion y Drive) para demostrar el sistema y probar las reglas R1–R4 sin depender de APIs externas. Antes de TA-017, FuenteEvidenciaFalsa solo tenía 3 ejemplos escritos a mano.

## 2.2 Contenido

Fecha de corte: 2026-10-13T04:59:59Z (12/10 23:59 UTC−5, la misma de docs/specs/TA-015.md).

| Proyecto | GitHub | Notion | Drive | Escenario | Reglas que dispara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Seguimiento académico | 20 commits | 20 tareas | 10 docs | Activo | R1, R2 |
| 2 · Biblioteca digital | 12 commits | 8 tareas | 6 docs | Estancado | R1, R2, R3, R4 |

Casos incluidos a propósito:

- R1 (tarea no Listo con fecha límite anterior al corte): tareas 9, 12, 15 y 16 del proyecto 1.

- R2 (tarea En curso sin ediciones en más de 7 días): tareas 9 y 10. La tarea 9 dispara R1 y R2 a la vez.

- R3 (repositorio sin commits en 7 días): el último commit del proyecto 2 es del 05/10.

- R4 (carpeta sin cambios en 14 días): el último documento del proyecto 2 es del 25/09.

- Una tarea sin responsable (autor nulo), riesgo registrado en el Charter.

- Estados limitados a Sin empezar, En curso y Listo, los que admite la restricción de la base de datos.

## 2.3 Cómo se realizó

- Revisión de contexto: falso.py, dominio.py de evidencias, el modelo ER, las definiciones de R1–R4 en supervision/adaptadores/plantilla.py y los datos demo del frontend.

- Generador determinista (backend/scripts/generar_dataset_demo.py): sin azar ni reloj; las fechas se calculan desde una base y un paso, y los casos de regla llevan valores explícitos. Los SHA de commits se derivan de una semilla.

- Alertas esperadas: el motor real de TA-019 evalúa R1–R4 sobre los datos y el script las guarda con su evidencia de origen (RN-003), junto con los indicadores esperados.

- Salida en backend/app/modulos/evidencias/dataset/proyecto_demo.json.

- Cargador (dataset/__init__.py) que devuelve Evidencia, EvidenciaNotion (estado y fecha límite) o EvidenciaDrive (tipo de archivo, nueva dataclass).

- Adaptador FuenteEvidenciaDataset, que cumple el puerto FuenteEvidencia y admite limite, desde y un filtro opcional por fuente.

- Pruebas en tests/unit/test_dataset_demo.py.

## 2.4 Archivos

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| backend/scripts/generar_dataset_demo.py | Generador determinista |
| backend/app/modulos/evidencias/dataset/proyecto_demo.json | Dataset y alertas esperadas |
| backend/app/modulos/evidencias/dataset/__init__.py | Cargador |
| backend/app/modulos/evidencias/adaptadores/dataset.py | FuenteEvidenciaDataset |
| backend/app/modulos/evidencias/dominio.py | Nueva dataclass EvidenciaDrive |
| tests/unit/test_dataset_demo.py | 7 casos de prueba |

## 2.5 Decisión: FuenteEvidenciaFalsa no se modificó

El docstring de falso.py prevé que pase a leer este dataset, pero test_grafo_supervision.py y test_ar01.py esperan exactamente 3 evidencias del proyecto 1. Cambiarla rompería esas pruebas, así que el dataset se publica como adaptador aparte. Migrar el falso queda como acuerdo con Reyes.

## 2.6 Uso

from app.modulos.evidencias.adaptadores.dataset import FuenteEvidenciaDataset

fuente = FuenteEvidenciaDataset("notion")

fuente.obtener_evidencias("demo", proyecto_id=1)

## 2.7 Verificación

Generación del dataset:

python backend\scripts\generar_dataset_demo.py

Captura 2. Ejecución del generador: evidencias por proyecto y reglas disparadas.

Pruebas del dataset:

python -m pytest tests/unit/test_dataset_demo.py -v

Captura 3. Salida de pytest para el dataset demo: 7 passed.

Las pruebas comprueban volumen por fuente, atributos propios de Notion y Drive, tarea sin responsable, unicidad de ids, separación por proyecto, filtros, alertas esperadas con evidencia de origen existente, y que el JSON coincida con lo que produce el generador (detecta ediciones a mano).

## 2.8 Limitaciones

- Los datos son sintéticos; no provienen de repositorios ni de Notion reales.

- El dataset no se carga en PostgreSQL: no hay seed de las tablas.

- Los indicadores y alertas esperados los calcula el motor de TA-019 (sección 3).

# 3. TA-019 · Motor de indicadores (I1–I4) y reglas (R1–R4)

## 3.1 Objetivo

Calcular los indicadores I1–I4 y evaluar las reglas R1–R4 sobre las evidencias normalizadas de un proyecto en una fecha de corte. TA-015 dejó los indicadores en None y las alertas vacías; TA-017 evaluaba las reglas con una función provisoria dentro del generador. TA-019 la reemplaza por un motor real y el dataset pasa a usarlo.

## 3.2 Definiciones

| Id | Definición | Fuente |
| --- | --- | --- |
| I1 | % de tareas Listo sobre el total (None sin tareas) | Notion |
| I2 | % de tareas Sin empezar sobre el total (None sin tareas) | Notion |
| I3 | Número de tareas vencidas (las mismas que dispara R1) | Notion |
| I4 | Días completos entre la última evidencia y el corte (None sin evidencias) | Todas |
| R1 | Tarea no Listo con fecha límite anterior al día del corte | Notion |
| R2 | Tarea En curso sin ediciones en más de 7 días | Notion |
| R3 | Repositorio sin commits en los 7 días previos al corte | GitHub |
| R4 | Carpeta sin documentos modificados en los 14 días previos | Drive |

## 3.3 Cómo se realizó

- Búsqueda de la especificación: no existe un documento de TA-019 en el repositorio; solo se mencionaba como pendiente. Se partió de las descripciones de R1–R4 de adaptadores/plantilla.py y de las reglas de docs/modelo-de-datos.md.

- supervision/motor.py: funciones puras calcular_indicadores, evaluar_reglas y evaluar. Devuelven los tipos Indicadores y Alerta definidos en AR-02; no consultan fuentes, no llaman a Gemini ni persisten.

- Una alerta por evidencia y regla, con su evidencia de origen (RN-003) y explicación vacía, que completa el GeneradorExplicacion de AR-02.

- Las evidencias posteriores al corte se ignoran; las que no tienen fecha se conservan, igual que en TA-015.

- El generador del dataset llama ahora al motor para producir alertas_esperadas y el nuevo bloque indicadores_esperados.

- Pruebas en tests/unit/test_motor_reglas.py (13 casos) con valores del dataset calculados a mano, independientes del generador.

## 3.4 Resultados sobre el dataset demo

| Proyecto | I1 | I2 | I3 | I4 | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Seguimiento académico | 40.0 | 30.0 | 4 | 0 | tareas 9, 12, 15, 16 | tareas 9, 10 | no | no |
| 2 · Biblioteca digital | 37.5 | 25.0 | 2 | 7 | tareas 4, 7 | tareas 4, 5, 6 | sí | sí |

Cálculo manual: el proyecto 1 tiene 20 tareas, 8 Listo (40 %) y 6 Sin empezar (30 %); el proyecto 2 tiene 8 tareas, 3 Listo (37.5 %) y 2 Sin empezar (25 %). El último commit del proyecto 2 es del 05/10 09:00 UTC, a 7 días y casi 20 horas del corte.

## 3.5 Verificación

python -m pytest tests/unit/test_motor_reglas.py -v

Captura 4. Salida de pytest para el motor de reglas: 13 passed.

Las pruebas cubren los valores de ambos proyectos, el enlace de R3 y R4 a la evidencia más reciente, la coincidencia del JSON con el motor, la evidencia de origen en toda alerta, proyecto sin tareas, sin evidencias, evidencias posteriores al corte, R1 con tarea Listo o sin fecha límite, y los umbrales de R2 (7 días) y R4 (14 días) al segundo.

## 3.6 Supuestos a confirmar con Reyes

- I2 = % de tareas Sin empezar. El modelo de datos solo dice "% pendientes"; si se entiende "no Listo", I2 = 100 − I1 y sería redundante.

- R1 compara contra el día del corte en UTC: una tarea que vence el mismo día del corte no se considera vencida.

- R3 y R4 no se disparan si la fuente no tiene ninguna evidencia, porque la alerta exige evidencia de origen. Una fuente vacía debería tratarse aparte (estado fallo de TA-015).

- I4 usa la última evidencia de cualquier fuente, no solo de GitHub.

## 3.7 Limitaciones

- El motor aún no está conectado al grafo: el estado sigue con indicadores None hasta integrar evaluar tras consolidate.

- No persiste indicadores ni alertas en PostgreSQL.

- No genera la explicación; la plantilla o Gemini la completan.

# 4. Verificación global

Con ambos cambios se ejecutó la suite de tests/unit, tests/integration y backend/tests, incluidas las pruebas previas del proyecto:

python -m pytest tests/unit tests/integration backend/tests -q

Captura 5. Suite completa: 60 passed.

Nota: tests/test_health.py, test_modelo_datos.py y test_proyectos.py no se pudieron ejecutar en este entorno porque sqlalchemy no está instalado; no están relacionados con estos cambios.

## Revisión pendiente

- Revisión de contratos: Chávez (consumidor desde proyectos) y Reyes.

- Enlace del PR: pendiente de registrar.